AI-SHIFT HAPPENS

Feature Roadmap & Ausbauplan

Stand: 14. April 2026 - Version 1.0 LIVE

# Status-Uebersicht

Die App ist live auf tbai.com.de/mindset-shift/ mit allen Kernfunktionen.

| Feature | Status | Prio | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing Page | LIVE | OK | Hero, How It Works, Features, Level Timeline |
| Google Login | LIVE | OK | OAuth 2.0 mit Supabase Auth |
| LinkedIn Login | LIVE | OK | OpenID Connect |
| Email Login | LIVE | OK | Email + Passwort |
| Daily Quiz | LIVE | OK | 3+1 Fragen, Hybrid Scoring |
| Gamification | LIVE | OK | XP, 6 Level, Streaks, 12 Badges |
| Leaderboard | LIVE | OK | Weekly, All-Time, Hall of Fame |
| Profil | LIVE | OK | Stats, Badges, Sprache DE/EN |
| LinkedIn Share | LIVE | OK | One-Click Share |
| Auto-Generation | LIVE | OK | Claude API Edge Function |
| CI/CD | LIVE | OK | GitHub Actions > Strato |
| Free Play | GEPLANT | P1 | Kategorie waehlen, 10 Fragen |
| Firmen-Profil | GEPLANT | P1 | Firmenname, Firmen-Leaderboard |
| FAQ | GEPLANT | P1 | Punktevergabe erklaert |
| Admin-Bereich | GEPLANT | P2 | Fragen verwalten, Users |
| 1v1 Challenges | GEPLANT | P2 | Per Link herausfordern |
| Team Battles | GEPLANT | P2 | Abteilung vs. Abteilung |
| Wochenpreise | GEPLANT | P2 | Champion-Ehrung, Preise |
| Monatspreise | GEPLANT | P3 | Monats-Champion |
| OG Images | GEPLANT | P3 | LinkedIn Previews |
| Notifications | GEPLANT | P3 | Streak-Erinnerung |

# Phase 1 - Sofort (Woche 1-2)

## 1.1 Free Play Modus

Unbegrenztes Ueben in allen 10 Kategorien.

- Kategorie-Auswahl mit Fragen-Anzahl

- 10 zufaellige Fragen pro Runde

- XP zaehlen, aber nicht fuers Wochen-Ranking

- Gleiche Quiz-Mechanik wie Daily

## 1.2 Firmen-Profil & Firmen-Leaderboard

User koennen Firmennamen hinterlegen.

- Neues Feld company_name in profiles

- Firmen-Leaderboard (Durchschnittsscore)

- Mindestens 3 Mitarbeiter pro Firma

- Firma per Invite-Code beitreten

## 1.3 FAQ / Erklaerungsseite

- Was ist AI-Shift Happens?

- Scoring: Base (100/0/-100), Streak (1x-3x), Speed (+50 max), Bonus (x1.5)

- Streaks: Mo-Fr, Wochenende unterbricht nicht

- Wochen-Champion: Daily Mo-Fr summiert

- 12 Badges mit Beschreibung

- 6 Level: AI Rookie bis AI Dirigent

- Datenschutz: DSGVO-konform

# Phase 2 - Kurzfristig (Woche 3-4)

## 2.1 Admin-Bereich

- Fragen durchsuchen, filtern, aktivieren/deaktivieren

- Neue Fragen erstellen (DE + EN)

- Daily Quiz manuell zusammenstellen

- User-Uebersicht mit Aktivitaet

- Dashboard mit Gesamtzahlen

## 2.2 1v1 Challenges

- 5 Fragen, Challenge-Link generieren

- Gleiche Fragen fuer beide Spieler

- Ergebnis-Vergleich

- Badge: Duellant

## 2.3 Team Battles

- Team erstellen per Invite-Code

- Team-Score = Summe Daily Scores

- Team-Leaderboard Tab

## 2.4 Woechentliche Preise

- Montags-Siegerehrung mit Konfetti

- Auto-LinkedIn-Post fuer Champion

- Hall of Fame Eintrag

- Optional: Sachpreise

# Phase 3 - Mittelfristig (Monat 2-3)

## 3.1 Monatliche Preise

- Monats-Champion, Monats-Badge

- Preis-Seite, Sponsor-Integration

## 3.2 OG Share Images

- Auto-generierte PNG mit Score/Level

- LinkedIn Crawler sieht Preview

## 3.3 Push Notifications

- Streak-Erinnerung

- Champion/Challenge-Benachrichtigung

## 3.4 Erweiterte Statistiken

- Kategorie-Radar-Chart

- Score-Verlauf ueber Zeit

- Vergleich mit Durchschnitt

2026 AI-Shift Happens by tbai